## 🧭 Mục tiêu tổng thể của project

Tên: Kernel Event Notification (kqueue)
 Nền tảng: XV6-RISCV
 Mục tiêu:

Xây dựng hệ thống thông báo sự kiện bất đồng bộ trong kernel, cho phép process ở user-space theo dõi các event (như fork, write, sleep) trong kernel thông qua cơ chế kqueue_wait / kqueue_post.

## 👥 Thành viên và vai trò đề xuất

| Thành viên | Vai trò chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| A (bạn) | Kernel developer | Thiết kế cấu trúc event, chỉnh proc.c, sysproc.c, syscall.c |
| B (teammate) | User & testing developer | Viết watcher.c, test các event, chuẩn bị báo cáo và tài liệu demo |

## 🗓️ Kế hoạch chi tiết theo tuần (8 tuần)

### 🧩 Tuần 1 — Hiểu & thiết kế tổng thể

Mục tiêu:

- Hiểu kiến trúc syscall của XV6.

- Tìm hiểu cách sleep, fork, write được xử lý trong kernel.

- Xác định nơi chèn event hooks.

- Phác sơ đồ tổng quan hệ thống kqueue.

Công việc cụ thể:

| Task | Người phụ trách | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Ôn cấu trúc syscall trong syscall.c, sysproc.c | A | Ghi chú luồng gọi syscall |
| Đọc code proc.c, sysfile.c để hiểu hành vi fork(), write(), sleep() | A & B | Xác định vị trí chèn kqueue_post() |
| Thiết kế sơ đồ hoạt động kqueue (kernel queue – syscall – user) | B | Biểu đồ để dùng trong báo cáo |

Báo cáo tuần 1:

- Giới thiệu đề tài (mục tiêu, ý tưởng)

- Mô tả hoạt động của syscall và event

- Phác sơ đồ hoạt động của hệ thống (block diagram)

- Nêu kế hoạch triển khai 8 tuần

### 🧠 Tuần 2 — Xây dựng hạ tầng kernel queue

Mục tiêu:
 Tạo struct và hàm điều khiển event queue trong kernel.

Công việc:

- Thêm struct event, struct kqueue và hàm kqueueinit() trong proc.c

- Cài đặt kqueue_post()

- Test tạm thời bằng cách gọi kqueue_post("fork", pid) trong fork()

Kết quả:
 Hàng đợi hoạt động, ghi nhận event nội bộ.

### ⚙️ Tuần 3 — Thêm syscall kqueue_wait()

Mục tiêu:
 Cho phép process user-space lấy event từ kernel queue.

Công việc:

- Tạo syscall kqueue_wait (chờ sự kiện)

- Ghi event ra buffer của user

- Thêm mapping trong syscall.h, syscall.c, usys.pl, user.h

- Test bằng tool user-space in ra event

Kết quả:
 kqueue_wait() nhận được event (chưa cần đồng bộ hoàn hảo).

### 🧩 Tuần 4 — Thêm syscall kqueue_post() và hoàn thiện event flow

Mục tiêu:
 Cho phép kernel và cả process user gọi post để tạo event.

Công việc:

- Thêm sys_kqueue_post

- Cho phép kqueue_post() từ user

Viết unit test nhỏ ở user:

 kqueue_post(getpid(), "test");

kqueue_wait(&ev);

- Gỡ lỗi cơ chế vòng tròn của queue (head/tail).

### 🧮 Tuần 5 — Hook vào các event thực (fork, write, sleep)

Mục tiêu:
 Hệ thống tự động log sự kiện của kernel.

Công việc:

| Task | File | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Gọi kqueue_post("fork", pid) trong proc.c | fork() |  |
| Gọi kqueue_post("sleep", pid) trong proc.c | sleep() |  |
| Gọi kqueue_post("write", pid) trong sysfile.c | sys_write() |  |

Kết quả:
 Các hành động thực sự sinh event.

### 🧩 Tuần 6 — Viết chương trình watcher.c

Mục tiêu:
 Viết tool user-space đọc và in ra các event.

Công việc:

- Viết watcher.c

- Test song song với các lệnh khác (echo, ls, sleep)

- Kiểm tra luồng chạy nhiều tiến trình

Kết quả:
 watcher in ra event realtime.

### 📊 Tuần 7 — Báo cáo kết quả và tối ưu

Mục tiêu:

- Tối ưu queue (tránh busy-wait bằng sleep/wakeup)

- Thêm timestamp vào event

- Tối ưu định dạng in ra (ví dụ: [time][pid][event])

- Viết report sơ bộ (4–5 trang)

### 🎓 Tuần 8 — Báo cáo cuối và demo

Mục tiêu:

- Chuẩn bị slide, demo trên QEMU

- Tổng kết logic hoạt động, so sánh với epoll/kqueue của real OS

- Trình bày kết quả + hướng mở rộng (ví dụ: network events, multiple watchers)

## 📘 Đề cương báo cáo tuần 1 (gợi ý nội dung)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1️⃣ Giới thiệu | Mục tiêu của project “Kernel Event Notification” |
| 2️⃣ Vấn đề | Kernel hiện không có cách thông báo sự kiện cho user-space |
| 3️⃣ Giải pháp | Dùng hệ thống kqueue_wait / kqueue_post để theo dõi event |
| 4️⃣ Phạm vi | Theo dõi fork, write, sleep |
| 5️⃣ Kiến trúc tổng thể | Vẽ sơ đồ kernel ↔ syscall ↔ user |
| 6️⃣ Kế hoạch thực hiện | Bảng timeline 8 tuần như trên |
| 7️⃣ Phân công | Thành viên A (kernel), B (user/demo) |

## 📈 Mẹo để nhóm bạn tiến nhanh và vững

- ⚙️ Giữ repo riêng (git) để commit từng bước.

- 📑 Mỗi tuần viết 1 trang summary: việc đã làm, lỗi, kế hoạch.

- 🧠 Dành 1 buổi/tuần để cùng debug trên cùng QEMU.

- 🗣️ Khi báo cáo, hãy minh họa trực tiếp trên terminal: watcher in event khi chạy fork.

Nếu bạn muốn, mình có thể giúp bạn viết slide khung cho báo cáo tuần 1 (5–6 slide) gồm:

- Giới thiệu project

- Vấn đề và giải pháp

- Sơ đồ hoạt động

- Kế hoạch 8 tuần

- Phân công nhóm

Bạn có muốn mình soạn khung slide đó không (theo đúng format thuyết trình nhóm)?